## Slide 1: PCSHSL Team 1

## Slide 2: BACKGROUND
ระบบจัดการโบราณสถานในปัจจุบันนั้น ยังค่อนข้างที่จะใช้งานยาก หรือไม่มีความสะดวก เนื่องจากในประเทศไทยมีโบราณสถานเพียงไม่กี่แห่ง ทำให้ไม่มีระบบที่สามารถตรวจสอบจำนวนคนเข้า-ออก การเก็บสถิติ หรือระบบแจ้งเตือนต่าง ๆ โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ที่เปิดให้ประชาชนได้ใช้พื้นที่ภายในพระราชวังเป็นสวนสาธารณะในการออกกำลังกาย และทำกิจกรรมต่าง ๆ แต่ยังมีจำนวนเจ้าหน้าที่ดูแลไม่มากพอที่จะสามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งยังไม่มีการเก็บสถิติจำนวนคนเข้า-ออกภายในพื้นที่พระราชวังสนามจันทร์อย่างชัดเจน

## Slide 3: IDEA SOLUTION
ทางเราได้จัดทำระบบการเก็บข้อมูลคนเข้า-ออกพื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ ให้กับพี่ ๆเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่พระราชวังให้สามารถตรวจสอบจำนวนคนเข้าออกผ่านApplication โดยจะแจ้งเตือนผ่านServerมายังตัวรับสัญญาณ อีกทั้งยังทำระบบแจ้งเตือนสภาพอากาศภายในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังภัยอันตรายจากสภาพอากาศต่าง ๆ

## Slide 4: PROJECT MANAGEMENT
ช่วงเวลา | SERVER | HW | AI
วันที่ 10 เวลา 0.900-12.00 | ออกแบบและสร้าง data base เพื่อรับส่งข้อมูล สร้าง RESTful API ที่รับค่าจาก cayenne | - ตั้งตัวสื่อสารเป็น Uart 4 Baud rate เป็น 9600 - ปรับตัวเซนเซอร์ให้ได้ตามโจทย์ - ปรับตัว STM ให้ได้ตามโจทย์ นำมาเชื่อมกับเซนเซอร์ | ปรับ node 32lite ให้สามารถเชื่อต่อกับBluetooth ปรับระยะการรับสัญญาณของBluetooth
วันที่ 10 เวลา 13.00-16.00 | ทดลองรันโค้ดบน server แก้ code ในส่วนที่error | - ทดลองใช้ AT command ให้ขึ้น cayenne - นำข้อมูลที่ได้รับจากเซนเซอร์ขึ้น cayenne | ตั้งค่าการโต้ตอบของChatBot แก้ code ในส่วนที่error
วันที่ 10 เวลา 16.00-19.00 | - เชื่อมต่อsreverกับline beacon และ LoRa Wan | - แก้ code ในส่วนที่error | - สร้างการแสดงผลผ่านLIne Messaging เมื่อมีการพิมพ์”Admin_Mon”
วันที่ 10 เวลา 19.00-22.00 | -สร้างconnection รับข้อมูลจาก LoRa WAN และ Database | -ทำให้บอร์ดสามารถสื่อสารกันเองได้ และส่งค่าที่ได้รับจากเซนเซอร์ส่งขึ้นไปที่ LoRa WAN | -ให้โปรแกรมรับค่าtemperature ค่าhumidity และจำนวนคนเข้าออก แสดงผ่านLine messaging เมื่อมีการพิมพ์ “Admin_Mon”
วันที่ 10 เวลา 22.00-02.00 | แก้โค้ดส่วนที่error | แก้โค้ดส่วนที่error | แก้โค้ดส่วนที่error
วันที่ 11 เวลา 0.900-12.00 | ทำตัวserver และ connection ต่าง ๆ ให้สมบูรณ์ | ทำให้บอร์ดสามารถทำงานเซนเซอร์ได้ครบ และสื่อสารกันได้ | ส่งค่าจำนวนคนเข้า-ออก ไปที่server ให้สมบูรณ์

## Slide 5: IDEA OUTLINE
แนวคิดที่เราจะต่อยอด คือ การทำให้ระบบนี้มีความสเถียรมากยิ่งขึ้น ทำให้สามารถแจ้งเตือนเหตุที่เกิดในบริเวณต่าง ๆ และ สามารถนำไปใช้กับนักท่องเที่ยวได้